**CONCEPTO GENERAL DE NUESTRA PROPUESTA DE TRABAJO**

El objetivo de mi trabajo es desarrollar e implementar un sitio web que cumpla con las expectativas de calidad y desempeño esperadas por nuestro cliente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

* El control de la gestión de contenidos CMS.
* Diseño creativo y eficiente (Responsive Design) que permita que el sitio web funcione y se vea correctamente en los dispositivos móviles y navegadores de Internet, seleccionando las plantillas web del proveedor seleccionado <https://www.gavick.com/>
* Un sitio web que los contenidos sean fáciles de leer por los diferentes buscadores de Internet

El desarrollo del proyecto está enfocado en 3 tareas fundamentales para el desarrollo del sitio web.

1. Definición del **CONCEPTO GRÁFICO** e **IMAGEN VISUAL**
   1. Definición y selección de la Plantilla web
   2. Organización de la arquitectura de la información
   3. Preparación de la plantilla web
2. Publicación del **CONTENIDO** y **ADMINISTRACIÓN** del sitio web
   1. Implementación de la Plataforma JOOMLA para la gestión de contenidos.
   2. Integración de la plantilla web al gestor de contenidos
   3. Desarrollo Formularios de Captura de Información.
   4. Publicación del contenido inicial del sitio web.
3. Tareas de **MANTENIMIENTO**.
   1. Configuración del hosting y publicación del sitio web en la Internet.
   2. Capacitación y soporte en la gestión de contenidos a través de JOOMLA
   3. Según el servicio contratado y el acuerdo el cual puede durar entre uno a tres meses

**PROPUESTA ECONÓMICA**

Nuestra propuesta económica compromete a Oscar Humberto Carrasco Parrales a prestar eficientemente y cumplidamente a partir de la aceptación del convenio los servicios de Desarrolador Web, los cuales se desglosan en los siguientes puntos para su mejor análisis:

**PRECIOS DE DESARROLLO** (1 sola vez):

$500 USD Adquisición y configuración de la plantilla de Zira Food Safety

$200 USD Implementación del gestor de contenidos

$100 USD Publicacion de contenidos iniciales y capacitación – (4 horas de capacitación)

**Total de la inversión $1000 USD + IVA**

**FORMA DE PAGO**

Al inicio del convenio (50%)

Ala publicación del sitio web (50%)

**Cronograma de Actividades para el Desarrollo**

1. Definición del contenido y estructura 3 días
2. Implementación y desarrollo (a partir de la entrega total de la información) 25 días
3. Publicación y Ajustes 2 días

**Caracteristicas del desarrollo:**

1. Gestion de contenidos CMS
2. La adquisición de PLANTILLAS WEB que funcionan perfectamente en todos los navegadores y dispositivos móviles, con los diseños más innovadores y creativos en la actualidad que son previamente diseñadas y publicadas en el portal web más completo del planeta como es <https://www.gavick.com/>

Según su referencia estas son las plantillas acorde a sus necesidades (Referencias)

1. La configuración del sitio web en el servidor contratado para su publicación
2. Publicación de los contenidos iniciales del sitio web
3. Capacitación, soporte y garantia de funcionamiento

LISTA DE MODULOS O SECCIONES DEL SITIO WEB

Nuestra propuesta estándar incluye la configuración de **5 SECCIONES** para lo que nosotros llamamos un sitio web institucional o corporativo.

El cliente tiene un login de administración ([www.zirafs.com/admin](http://www.zirafs.com/admin)) para crear, modificar y/o borrar contenidos del sitio web.

Las secciones de sitio web [www.zirafs.com](http://www.zirafs.com) que desarrollaremos se lista a continuación y son montadas en versión español e ingles.

* Pagina Principal
* Acerca de Nosotros
* Novedades
* Productos / Servicios
* Zona de Contacto

***Nota importante***:

El sistema le permite crear cuantas *categorías* requiera para la administración efectiva de contenidos del sitio web, es decir, usted obtiene un sitio a “su medida” El sistema le permite crear los contenidos que requiera sin limites.

Incluye dos servicios de mantenimiento sin costo posterior será un costo adicional

1. Mantenimiento de contenidos y novedades del sitio web
2. Diseño creativo de imágenes, iconografia y piezas publicitarias
3. Posicionamiento del sitio web y manejo de SEO (Search Engine Optimization)

Requerimientos:

El CLIENTE debe designar un LÍDER DEL PROYECTO, quien será el contacto para el desarrollo del proyecto.

El CLIENTE debe proveer toda la información necesaria para el desarrollo del proyecto tales como los textos en forma digital y los archivos que se publicarán.

Notas Aclaratorias:

Las solicitudes de modificación a las aplicaciones web definidas, diseños y desarrollos adicionales de páginas web, re-diseño del sitio web y/o modificaciones a la arquitectura de la información, serán cotizadas a parte previo análisis de requerimientos.

Los contenidos del sitio web que hacen relación a los textos, logos e imágenes deben ser suministrados por nuestro cliente.

En la **FASE** de mantenimiento y posicionamiento de la pagina web nosotros **NO** presentaremos una cotización formal, debido a que los presupuestos y tareas que se deben realizar para un sitio web, durante esta fase que nunca termina, dependen del cliente y sus expectativas de resultados del sitio web como herramienta de ventas del negocio.

Esperamos que la propuesta sea de su agrado y cumpla con sus expectativas, no dude en contactarnos que resolveremos todas sus inquietudes a este respecto lo más pronto posible.

Cordialmente.

Ing. Oscar Humberto Carrasco Parrales

*Full Stack JavaScript Developer*